Kapsam belgesi (SOW) şablonu
Makalemizin eki: “Yazılım teklifi nasıl okunur: 12 kırmızı bayrak ve kopyalanabilir kapsam şablonu”
Proje: ______________________      Teklif sahibi: ______________________      Tarih: ______________________
Aşağıdaki iskelet, bir yazılım fiyat teklifine ek olarak isteyebileceğiniz kapsam belgesinin örneğidir: kopyalayıp köşeli parantezleri doldurun ve teklif sahibine "bu başlıkların her birinin yanıtını teklifinizde görmek istiyorum" diyerek verin. Örnek maddeler fikir vermek içindir.
1. Amaç ve başarı ölçütleri
Bu proje [çözülecek sorun] için yapılır. Başarı, [ölçülebilir ölçüt] sağlandığında kabul edilir (örneğin: müşteri, sipariş formunu yardım almadan tamamlayabiliyor).


2. Kapsam içi
Aşağıdaki işlevler kapsamdadır: [işlev listesi, ekran listesi, entegrasyon adları]. Listede olmayan işlev kapsam dışıdır.


3. Kapsam dışı
Şunlar açıkça kapsam dışıdır: [örneğin ikinci platform, çoklu dil, eski veriyi taşıma]. Bunlardan biri istenirse 7. madde işler.


4. Teslimatlar ve kabul ölçütleri
Teslimatlar: [kaynak kod, çalışan sürüm, belge]. Her teslimat için kabul ölçütü yazılıdır: [ölçüt]. Alıcı, teslimden sonra [süre] içinde teslimatı yazılı olarak kabul eder ya da gerekçesiyle reddeder; yanıt verilmemesinin sonucu [taraflarca belirlenen sonuç].


5. Takvim ve kilometre taşları
İş [sayı] kilometre taşına bölünmüştür: [kilometre taşı adı ve tarihi]. Her kilometre taşında alıcı çalışan bir sürümü görür.


6. Fiyat ve kilometre taşına bağlı ödeme planı
Toplam bedel [tutar] [KDV dahil ya da hariç]. Ödemeler kilometre taşlarına bağlıdır: [ödeme ve kilometre taşı eşlemesi]. Kapsam değişmedikçe bedel değişmez.


7. Değişiklik yönetimi
Kapsam değişikliği yazılı bir değişiklik talebiyle istenir. Yüklenici talebin fiyat ve takvime etkisini [süre] içinde yazılı bildirir; iki taraf yazılı onay vermeden uygulanmaz.


8. Roller, iletişim ve karar süreleri
Alıcı tarafında karar veren: [ad]. Yüklenici tarafında kodu yazan mühendis: [ad]. Sorulara yanıt süresi: [süre]. Süresinde verilmeyen karar takvime etki edebilir.


9. Altyapı, hesap ve erişim sahipliği
Alan adı, barındırma, depolama, mağaza ve üçüncü taraf hesapları [alıcının ya da yüklenicinin] adına açılır. Yüklenici tarafından yönetilen her hesabın alıcıya devri [yöntem] ile yapılır.


10. Fikri mülkiyet ve kaynak kod devri
Teslim edilen işe ilişkin [devredilen haklar, tek tek sayılarak], [koşul, örneğin bedelin tamamının ödenmesi] halinde alıcıya geçer. Yüklenicinin projeden önce var olan araç ve kütüphaneleri yüklenicide kalır; alıcıya bunlar için [kullanım hakkı] verilir.


11. Hata düzeltme, destek ve bakım
Yayından sonra [süre] boyunca [hata türü] ücretsiz düzeltilir. Bunun ötesindeki destek [kapsam ve ücretlendirme] ile ayrı bir yazılı ek belgeyle belirlenir.


12. Gizlilik, fesih ve devir yardımı
Taraflar paylaşılan bilgiyi gizli tutar. Sözleşme [koşul] halinde feshedilebilir; fesihte yüklenici, o güne kadar üretilen işi, kodu ve belgeleri [süre] içinde teslim eder ve devir için [kapsam] yardım sağlar.


Teslim edilecek şey yapay zekayla üretilmiş bir prototipin üretime taşınmasıysa, 4. maddedeki kabul ölçütleri için üretime hazırlık denetiminin "geçti" ölçütlerinden yararlanabilirsiniz.
Üretime hazırlık denetimi: https://ceobee.dev/muhendislik/vibe-coding-uygulamasi-uretime-hazir-mi/
Bu şablon hukuki bir metin değildir. Bağlayıcı bir sözleşme için bir avukata hazırlatın ya da okutun.
Projenizi anlatın: https://ceobee.dev/projeler/yeni/
C.E.O. Bee · ceobee.dev · https://ceobee.dev/muhendislik/yazilim-teklifi-nasil-okunur-sow-sablonu/	 / 
